龙泉驿区十陵大梁村农民集中建房整理项目土地复垦工程采购公告

四川宏凌合润实业有限公司拟对龙泉驿区十陵大梁村农民集中建房整理项目土地复垦工程采用竞争性谈判方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性谈判。

一、采购项目简介

本项目位于龙泉驿区十陵大梁村14组、23组、24组、25组、26组范围内，项目区生态环境良好，不存在固体废弃物、化肥农药等对土壤的污染。项目内容及规模：约110亩土地复垦。

二、工作内容

本项目主要建设内容包括测量放样、场地清理、地块土方平整、田埂施工及其他相关内容。测量放样：根据设计单位提供的坐标控制点及水准测量点，定出平整开挖区域，根据测量结果和设计图纸进行土方平衡计算，制定合理的土方调度方案；场地清理：在土方平整施工前，根据设计图纸和工程规划确定施工方案，建筑垃圾分类集中外运处理，少部分残留的混凝土等建渣按照设计图纸处置。地块土方平整：按设计和现场实际，制定耕作层剥离保护方案，表土剥离后，尽量做到挖填同时进行，既可以达到在地块平整后的高程符合设计要求，同时还能够保证田地面起伏不超过3cm。平整时应采取就近原则，挖取高于设计田面标高的土方回填到附近低于设计田面标高田块，开挖及回填时应注意田面高程的控制，新增耕地的土层厚度不低于60厘米，其中耕作层厚度不低于30厘米，表土翻松用机器进行耙松处理。田埂施工：平土后就地取土筑生态土埂，新筑土埂的埂顶宽50cm，土埂高出田面40cm，埂内、外坡按1:0.3-1:0.6 修筑，人工修筑土埂时逐层堆土、逐层夯实。（详见谈判文件第五章）。

三、资金来源：

自有资金。

四、供应商邀请方式

以公告方式邀请：本次竞争性谈判招标在四川供销合作网上以公告形式发布，供应商自主报名领取谈判文件。

五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.本项目不接受联合体投标。

8.按照规定购买了竞争性谈判文件。

9.供应商需同时具备以下条件：

9.1经营范围必须具有土地整治内容

9.2供应商须具有在四川省土地复垦工程项目业绩至少三个，复垦面积累计不少于 2000亩

六、禁止参加本次采购活动的供应商

1.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。供应商为采购人在确定采购需求、编制谈判文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为谈判文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

3.法律法规规定的其他禁止参加本次采购活动的情形。

七、谈判文件获取方式、时间、地点：

竞争性谈判文件自2024年 7 月 8  日至2024年 7 月  10 日9:00-18:00通过电子邮件报名方式免费领取谈判文件。

供应商编制并发送报名表至453950940@qq.com，发送完毕后致电联系人，工作人员收到电话后向报名邮件来源邮箱发送谈判文件。

报名文件格式：

龙泉驿区十陵大梁村农民集中建房整理项目土地复垦工程

采购项目报名表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 统一信用代码 |  |
| 企业资质 |  |
| 法定代表人 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  |

报名文件应附公司营业执照复印件（盖鲜章）扫描件；法定代表人身份证（盖鲜章）扫描件；联系人身份证（盖鲜章）扫描件；法人授权委托书（盖鲜章）扫描件。

八、递交响应文件截止时间(参加谈判的时间)：2024年7月 15 日10:00（北京时间）。

九、递交响应文件地点：响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达谈判地点。逾期送达或没有密封的响应文件恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。（文件接收时间：2024年7月 15 日9:50--递交响应文件截止时间）

十、响应文件开启时间：2024年7月 15 日10:00（北京时间）在谈判地点开启。

十一、谈判地点：四川宏凌合润实业有限公司（龙泉驿区青龙湖小学北面）。

十二、联系方式

采 购 人：四川宏凌合润实业有限公司

地    址：青龙湖小学北面

联 系 人：李先生

联系电话：18140205800